# 软件项目管理计划书

SE2026-12 绿运先锋项目组

2026-06-21

Table of Contents

# 1	软件项目管理计划书

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统名称 | 绿运先锋 |
| 项目编号 | SE2026-12 |
| 文档编号 | GA-PMP-001 |
| 版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-06-21 |
| 编制依据 | README、OpenSpec 规格、后端/前端源码、自动化测试结果 |

## 1.1	项目概述

绿运先锋是一个面向城市垃圾分类收运场景的多智能体路径优化系统。系统将垃圾桶、收运车辆、处理厂和道路关系抽象为图结构，结合垃圾桶满溢率预测、车辆容量、垃圾类别匹配、处理厂接收范围和路径距离，生成可解释、可复现的多车辆收运路线。

系统采用 Python FastAPI 后端、React + TypeScript 前端、LangGraph 多智能体编排、NetworkX 图计算和 SQLite/MySQL 知识共享池。核心用户通过地图生成或编辑场景，推进模拟时间，执行路线规划，查看路线、指标、历史记录，并可使用可选 AI 规划助手解释规划结果。

## 1.2	项目目标

- 构建可运行的垃圾分类收运多智能体路径优化实验系统。

- 支持地图可视化、随机/自定义场景、满溢率模拟、路径规划、历史复盘和 AI 解释。

- 在课程展示场景下实现可演示、可复现、可测试、可部署。

- 保持项目结构清晰，便于后续接入真实路网、时间窗约束和更多优化策略。

## 1.3	交付物

| 类型 | 交付内容 |
| --- | --- |
| 需求类 | 软件需求规格说明书、OpenSpec 需求规格 |
| 设计类 | 软件设计说明书、系统架构和模块说明 |
| 开发类 | FastAPI 后端、React 前端、规划算法、知识共享池、AI 助手 |
| 测试类 | 软件测试计划书、软件测试报告、pytest/Vitest 测试 |
| 运维类 | 部署指南、README、演示流程 |
| 汇总类 | 系统源代码汇总 Word 文件 |

## 1.4	工作分解结构

| WBS | 工作包 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 需求分析 | 场景管理、满溢率模拟、规划、历史、AI 助手需求 |
| 1.2 | 架构设计 | 前后端分离、LangGraph 工作流、知识共享池设计 |
| 1.3 | 后端开发 | Pydantic 模型、FastAPI API、图计算、规划算法、存储 |
| 1.4 | 前端开发 | 地图工作台、路线高亮、历史页、AI 助手弹层 |
| 1.5 | 测试验证 | 后端 33 项测试、前端 30 项测试、构建验证 |
| 1.6 | 文档交付 | 八份 Word 文档、README、演示说明 |

## 1.5	组织与职责

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 目标拆解、进度协调、验收标准确认 |
| 后端开发 | 领域模型、API、规划算法、数据持久化 |
| 前端开发 | React 地图可视化、交互流程、AI 助手界面 |
| 测试负责人 | 测试计划、自动化测试、测试报告 |
| 运维负责人 | 本地与数据库部署、环境变量、安全配置 |
| 文档负责人 | 需求、设计、用户手册、部署指南和源代码汇总 |

## 1.6	生命周期与迭代策略

项目采用小步迭代方式推进，每个能力由 OpenSpec 变更记录沉淀需求与设计，再通过测试验证行为。当前仓库保留了多个已归档变更，包括基础系统构建、路线高亮、规划历史、首页布局优化、亮色主题和 AI 规划助手。

## 1.7	里程碑计划

| 里程碑 | 主要内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| M1 基础场景与模型 | 定义节点、边、车辆、处理厂、场景和规划结果模型 | 已完成 |
| M2 后端规划能力 | 场景生成、图校验、满溢率模拟、路线规划 | 已完成 |
| M3 前端工作台 | 地图展示、控制面板、规划结果面板 | 已完成 |
| M4 规划历史 | 记录保存、列表、详情、恢复、重命名 | 已完成 |
| M5 AI 助手 | record_id 上下文、SSE 流式聊天、错误反馈 | 已完成 |
| M6 测试与文档 | 自动化测试、构建验证、Word 文档交付 | 本次交付 |

## 1.8	进度管理

- 每个功能先明确验收条件，再实现后端、前端和测试。

- 使用 make test 汇总后端测试、前端测试和前端构建。

- 重要变更归档在 openspec/changes/archive，主规格保存在 openspec/specs。

- 交付前检查 README、演示流程和生成文档的一致性。

## 1.9	质量管理计划

| 质量目标 | 度量方式 |
| --- | --- |
| 功能正确 | pytest 和 Vitest 用例通过 |
| 可复现 | 同 seed 场景和规划结果一致 |
| 可解释 | 规划结果包含 trace、未分配原因和指标 |
| 可部署 | SQLite fallback 与 MySQL 配置均可使用 |
| 安全性 | AI API key 仅在后端使用 |

## 1.10	配置管理

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 代码仓库 | /home/amane/project/green-agent |
| Python 配置 | pyproject.toml、uv.lock |
| 前端配置 | frontend/package.json、vite.config.ts、tsconfig.json |
| 环境变量 | .env.example 提供示例，真实 .env 不提交 |
| 数据库 | 默认 /tmp/green-agent-demo-<pid>.sqlite 或 GREEN_AGENT_DB_PATH；可切换 GREEN_AGENT_DATABASE_URL |

## 1.11	沟通管理

| 沟通内容 | 形式 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认 | OpenSpec 规格和评审讨论 | 每个功能开始前 |
| 开发进展 | 提交记录、测试结果、演示页面 | 每个迭代 |
| 缺陷反馈 | 测试失败信息和修复记录 | 随时 |
| 交付验收 | Word 文档、README、演示流程 | 交付阶段 |

## 1.12	风险管理

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| MySQL 未启动或连接失败 | 历史记录无法持久化到 MySQL | 默认提供 SQLite fallback；部署指南说明 Docker MySQL |
| 地图瓦片网络不可用 | Leaflet 背景加载失败 | 核心节点、边和路线仍由前端渲染；演示前检查网络 |
| AI 助手配置缺失 | AI 问答不可用 | 后端返回明确 503，基础规划功能不受影响 |
| 前端包体偏大 | 构建出现 chunk warning | 后续可使用 dynamic import 或 manualChunks 优化 |
| 真实路网缺失 | 规划距离为抽象图距离 | 文档标明当前为实验系统，后续可接入 GIS |

## 1.13	成本与资源

| 资源 | 使用说明 |
| --- | --- |
| 开发机器 | 本地运行后端、前端和自动化测试 |
| 数据库 | 本地 SQLite 或 Docker MySQL 8.4 |
| 外部模型 | OpenAI-compatible streaming API，可选 |
| 开源组件 | FastAPI、LangGraph、NetworkX、React、Leaflet、Vite |

## 1.14	验收与收尾

验收以可运行系统、自动化测试通过、生产构建通过和文档齐备为准。本次执行结果为：后端测试 33 passed，前端测试 30 passed，前端构建成功并产生一个包体体积警告。